АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АННЕНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14 февраля  2025 г.               с. Степное Анненково                              №   14

О проведении  мероприятий на период весеннего                                                     половодья и паводка в 2025 году

В соответствии с ч. 2  ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом муниципального образования «Анненковское сельское поселение» в целях защиты населения населённых пунктов, предприятий, организаций, производственных помещений, сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и других объектов от подтопления, затопления и разрушения в период весеннего паводка и половодья  в 2025 году,  администрация   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по защите населенных пунктов, дорог и других объектов от паводковых  вод  и ледохода по МО «Анненковское сельское поселение» в 2025году.

2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности:

2.1. В срок до 01  марта 2025 года выявить объекты, которые могут быть подвергнуты затоплению, подтоплению, разрушению паводковыми водами и ледоходом, провести необходимые работы по обеспечению их сохранности.

2.2. С началом таяния снега, подъема воды в водоемах  расчистить   места у мостов и гидротехнических сооружений от мусора, деревьев и других нагромождений, способствующих созданию заторов в период паводка и ледохода.

2.3. В срок до 15марта 2025 года  очистить от снега и наледи отверстия малых мостов и водоспускных труб на автодорогах и плотинах.

2.4. В срок до 15 марта 2025 года организовать обвалование территории предприятий, организаций, производственных и хозяйственных зданий, подвергшихся опасности затопления.

2.5. На период прохождения паводка организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц и техники.

2.6. Произвести аварийный сброс воды из прудов до минимального уровня.

3. Возложить функции противопаводковой комиссии на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности МО «Анненковское сельское поселение».

4. Разрешить противопаводковой комиссии привлекать в необходимых случаях для выполнения работ в период паводка население, автотранспорт, тракторы  предприятий и организаций независимо от их ведомственной подчинённости и форм собственности.

5. Руководствуясь ст. 14 Федерального Закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» в целях сохранности автомобильных дорог и сооружений на них, ограничить (запретить) движение автотранспорта и тракторов в период весенней распутицы с 25 марта по 01 мая 2025 года в зависимости от природно-климатических условий в установленном порядке:

5.1. На всех грунтовых дорогах местного значения;

5.2. На дорогах местного значения с гравийным покрытием и щебёночным покрытием общей массой выше 8 тонн;

5.3. На дорогах местного значения с асфальтобетонным покрытием с общей массой выше 12 тонн;

5.4. Разрешить, как исключение, проезд без специальных пропусков автомобилей - рефрижераторов и других автотранспортных средств перевозящих продовольствие, семена, фураж, топливо, сжиженный газ для населения и сельскохозяйственный инвентарь для посевных работ и осуществляющих вывоз ТКО.

6.  Рекомендовать директору  школы (Киселева Н.И.) до 07 марта 2025 года провести с учащимися школ  и воспитанниками дошкольных  учреждений инструктажи, беседы о поведении в период паводка и опасности для жизни катания на льдинах во время ледохода.

7. Рекомендовать участковому уполномоченному  полиции ОМВД по Цильнинскому району Ульяновской области обеспечить организацию оцепления, охрану общественного порядка и имущества  в районах подтопления.

8. Для сообщения обо всех чрезвычайных ситуациях на дорогах,  населённых пунктах, гидротехнических сооружениях, мостах определить следующие номера телефонов:  2-22-64; 2-22-18; 2-22-44; 112.

9. Признать утратившим силу постановление администрации  МО «Анненковское сельское поселение» от 01.03.2025 № 7 «О проведении противопаводковых мероприятий в 2025 году».

10. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Жизнь поселения».

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение

утверждено  постановлением администрации МО «Анненковское сельское поселение»

от 14.02.2025 №  14

План

мероприятий по пропуску паводковых вод

на территории  МО «Анненковское сельское поселение»  в 2025 году

| № п/п.п. | Проводимые мероприятия | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести КЧС и разработать план мероприятий по пропуску паводковых вод | До 25.02.2025 | Администрация МО «Анненковское сельское поселение» |
| 2 | Выявить объекты, которые могут быть подвёргнуты затоплению, подтоплению и провести необходимые работы по обеспечению их сохранности | до 01.03. 2025 | Руководители организаций (по согласованию), администратор села Ермолаев Ю.В. |
| 3 | Открыть, очистить от снега и наледи отверстия малых мостов и водопропускных труб на автодорогах, способствующих созданию затора в период паводка | до 15.03.2025г | Руководители организаций (по согласованию), администратор села Ермолаев Ю.В. |
| 4 | Организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц и техники в период весеннего паводка | на период паводка | Руководители предприятий (по согласованию) администрация МО «Анненковское сельское поселение» |
| 5 | Провести аварийный сброс воды из прудов до минимального уровня | По необходимости | Руководители предприятий (по согласованию) администрация МО «Анненковское сельское поселение» |
| 6 | Провести с учащимися школы и дошкольных учреждений беседы, инструктажи о мерах безопасности в период весеннего паводка | До 07.03. 2025г. | Директор школы (по согласованию) |
| 7 | Создать условия для обеспечения жителей населённых пунктов услугами торговли на период паводка товарами первой необходимости, медикаментами. | до 10.04. 2025 г. | предприниматели (по согласованию), администрация сельского поселения, ФП (по согласованию) |
| 8 | Обеспечить безаварийную эксплуатацию и сохранность газопроводов, электрохозяйств, теплосетей и систем водоснабжения и канализации | на период паводка | Балансодержатели (по согласованию) |
| 9 | Организовать информирование населения о противопаводковых мероприятиях путем проведения сходов, публикаций в средствах массой информации и распространением памяток и листовок | До начала и в период паводка | Администрация МО «Анненковское сельское поселение» |
| 10 | С целью сохранности автомобильных дорог проводить расчистку дорог и расширение проезда | Февраль- март | С целью сохранности автомобильных дорог |
| 11 | Ввести ограничение движение большегрузного транспорта по автодорогам. | с 25.03.2025. – 01.05.2025 | Администрация сельского поселения, ГИБДД (по согласованию) |